# Informe de Pruebas - FitStock

Documento de pruebas funcionales, errores detectados y soluciones aplicadas

## 1. Resumen del Proyecto

FitStock es una aplicación web de gestión de gimnasio que permite a los usuarios (administradores, entrenadores y clientes) gestionar materiales, préstamos, incidencias y productos/suplementos. La aplicación consta de un frontend Angular 21.2 y un backend PHP con sesiones.

Roles del sistema:

- admin — Administrador con permisos totales

- entrenador — Entrenador con permisos de gestión

- cliente — Cliente con permisos limitados (préstamos propios, compra de productos, reportar incidencias)

## 2. Entorno de Pruebas

- Servidor backend: PHP 8.x en Docker, puerto 8000

- Frontend: Angular 21.2, puerto 4200

- Base de datos: MySQL en Docker

- Sistema operativo: Windows

- Navegador: Chrome

## 3. Casos de Prueba, Errores y Soluciones

### 3.1. Barra de navegación lateral para clientes

Descripción: Verificar que los usuarios con rol 'cliente' puedan ver la barra de navegación lateral.

Resultado esperado: El sidebar debe mostrarse para todos los roles.

Error detectado: El sidebar no se mostraba para usuarios con rol 'cliente'. Al iniciar sesión como cliente, la interfaz mostraba el contenido sin la barra lateral, impidiendo la navegación.

Causa: En admin-dashboard.html existía la directiva *ngIf="userRole !== 'cliente'" que ocultaba todo el sidebar para clientes, junto con una clase CSS 'solo-content' que eliminaba el espacio reservado del layout.

Solución:

- Eliminada la directiva *ngIf que ocultaba el sidebar para clientes en admin-dashboard.html.

- Eliminada la clase 'solo-content' que eliminaba el layout del sidebar.

- El sidebar se muestra ahora para todos los roles, ocultando solo las opciones de "Usuarios" para clientes mediante *ngIf="userRole !== 'cliente'" en cada opción específica.

CORREGIDO

### 3.2. Filtrado de materiales por tipo (Máquinas vs Prestables)

Descripción: Verificar que la página de "Máquinas" solo muestre materiales de tipo 'maquina' y la página de "Préstamos" solo muestre materiales de tipo 'prestable'.

Resultado esperado: Cada página debe filtrar correctamente según el tipo de material.

Error detectado: La página de Máquinas mostraba todos los materiales incluyendo mancuernas, pesas y balones (elementos prestables). La página de Préstamos también mostraba máquinas como cintas de correr.

Causa: No existía un campo 'tipo' en la tabla 'material' de la base de datos, y el endpoint GET /api/materiales no soportaba filtrado por tipo.

Solución:

- Añadida columna tipo ENUM('maquina','prestable') a la tabla material en database.sql.

- Actualizado el modelo Material.php con la propiedad 'tipo' y el método obtenerTodos($tipo) con filtro opcional.

- Actualizado el endpoint GET /api/materiales para aceptar el parámetro ?tipo=maquina|prestable.

- Modificado material-list.ts para cargar solo tipo='maquina'.

- Modificado prestamo-list.ts para cargar solo tipo='prestable'.

- Añadidos seeds de 25 materiales prestables (mancuernas, pesas, balones) y 13 máquinas (cintas, pulsadores, bancos).

CORREGIDO

### 3.3. Selector de cantidad en préstamos no persistía

Descripción: Verificar que los botones + y - en la vista agrupada de préstamos actualicen correctamente la cantidad seleccionada y que el valor persista al interactuar con otros grupos.

Resultado esperado: Al hacer clic en +, la cantidad debe incrementarse y persistir al interactuar con otros grupos de materiales.

Error detectado: Al hacer clic en +, la cantidad aumentaba visualmente, pero al interactuar con otro grupo de materiales, la cantidad del primer grupo se reseteaba a 0.

Causa: Las cantidades se almacenaban como propiedades calculadas (getter) que se recreaban en cada ciclo de detección de cambios de Angular, perdiendo el estado almacenado.

Solución: Reemplazado el getter por un diccionario selecciones: {[nombre: string]: number} que persiste las cantidades independientemente de los ciclos de detección de cambios de Angular. Las claves del diccionario son los nombres de los materiales agrupados.

CORREGIDO

### 3.4. Creación de préstamos para clientes (auto-asignación)

Descripción: Verificar que un cliente pueda crear préstamos pero solo a su propio nombre, sin posibilidad de seleccionar otro usuario.

Resultado esperado: El cliente crea préstamos asociados a su usuario sin poder seleccionar otro usuario en el modal.

Error detectado: El modal de selección de usuario se mostraba también para clientes, permitiendo potencialmente prestar materiales a nombre de otros usuarios.

Solución:

- En el frontend, el modal de selección de usuario solo se muestra si el rol no es 'cliente'.

- En el backend (api/index.php), al crear un préstamo (POST /api/prestamos), si el usuario tiene rol 'cliente' se fuerza automáticamente su propio ID de sesión, ignorando cualquier id_usuario enviado en la petición.

- Se bloquea DELETE /api/prestamos para clientes devolviendo un error 403.

CORREGIDO

### 3.5. Incidencias y estado de materiales

Descripción: Verificar que al crear una incidencia sobre una máquina, su estado cambie a 'averiado', y al resolverla o eliminarla, vuelva a 'operativo'. Verificar también que el selector de materiales en incidencias solo muestre máquinas.

Resultado esperado: El estado del material se actualiza automáticamente según las incidencias asociadas.

Errores detectados:

- Al crear una incidencia, el material no cambiaba a 'averiado'.

- Al resolver una incidencia (estado='resuelta'), el material no volvía a 'operativo'.

- Al eliminar una incidencia, el material no volvía a 'operativo'.

- El selector de materiales en el formulario de incidencias mostraba objetos prestables (balones, mancuernas).

Causa: El backend no ejecutaba consultas UPDATE sobre el estado del material al crear, resolver o eliminar incidencias. Tampoco se filtraba el tipo de material en el selector.

Solución:

- Al crear POST /api/incidencias: se ejecuta UPDATE material SET estado='averiado' WHERE id_material = :id.

- Al resolver PUT /api/incidencias con estado='resuelta': se ejecuta UPDATE material SET estado='operativo' si no hay más incidencias abiertas para ese material.

- Al eliminar DELETE /api/incidencias: se ejecuta UPDATE material SET estado='operativo' si no hay más incidencias abiertas para ese material.

- El método Incidencia::actualizar() fue reescrito para construir dinámicamente la cláusula SET solo con campos no nulos, evitando sobrescribir datos existentes.

- El selector de materiales en incidencia-list.ts se filtró para cargar solo tipo='maquina'.

CORREGIDO

### 3.6. Visualización de productos (suplementos)

Descripción: Verificar que la página de "Productos" muestre todos los suplementos disponibles con su información completa (nombre, ID, stock, precio) y botón de añadir al carrito.

Resultado esperado: Los 10 productos deben mostrarse en una tabla horizontal con nombre, stock, precio y botón de añadir al carrito.

Error detectado: Solo se mostraba el primer producto "Barrita proteica chocolate" correctamente (con nombre, ID, cantidad y precio). Los otros 9 productos aparecían como filas vacías sin ningún dato visible.

Causa raíz: El uso de .toFixed(2) en la plantilla Angular ({{ p.precio.toFixed(2) }}€) provocaba un error de renderizado. El método .toFixed() es propio de números en JavaScript, pero el campo precio provenía de JSON como string (debido a que PHP PDO devuelve los DECIMAL como cadenas). Al intentar ejecutar .toFixed() sobre un string, Angular lanzaba una excepción silenciosa durante la detección de cambios, deteniendo el renderizado de las filas subsiguientes del *ngFor.

Solución:

- Eliminado .toFixed(2) de la plantilla, cambiando a {{ p.precio }}€.

- Añadido trackBy: trackById al *ngFor para mejorar la identificación de elementos por parte de Angular.

- Simplificada la estructura de la tabla eliminando directivas @if/@else conflictivas.

- Añadido console.log para depuración en loadProductos().

CORREGIDO

### 3.7. Carrito de compra y actualización de stock

Descripción: Verificar que el carrito de compra funcione correctamente: añadir productos, modificar cantidad, eliminar del carrito y comprar (descontar stock).

Resultado esperado: Al hacer clic en "Comprar", el stock del producto se descuenta en base de datos y la lista se actualiza.

Pruebas realizadas:

- Añadir producto al carrito: Funciona correctamente.

- Incrementar/decrementar cantidad en el carrito: Funciona correctamente.

- Eliminar producto del carrito: Funciona correctamente.

- Calcular total del carrito: Funciona correctamente.

- Comprar: Llama a updateProducto() que ejecuta PUT /api/productos/{id} con la nueva cantidad. El endpoint actualiza la cantidad en base de datos y devuelve el producto actualizado.

- Recarga tras compra: Tras comprar, se recarga la lista de productos automáticamente.

CORREGIDO

### 3.8. Datos semilla (seeds)

Descripción: Verificar que el archivo database.sql contenga todos los datos semilla necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Error 1: Los datos de usuario estaban duplicados (presentes tanto en el SQL como en la base de datos Docker preexistente), causando errores de clave duplicada al ejecutar el script.

Solución 1: Eliminados los INSERT de usuarios del archivo database.sql, ya que los usuarios ya existen en la base de datos de Docker.

Error 2: Los caracteres con acentos (ó, é, á, etc.) causaban problemas de visualización (charset) en la base de datos.

Solución 2: Eliminados todos los acentos del archivo database.sql (ej: "Balón" → "Balon", "energética" → "energetica", "protéica" → "proteica").

CORREGIDO

### 3.9. Actualización dinámica de Incidencia

Descripción: Verificar que el método PUT /api/incidencias/{id} actualice solo los campos proporcionados en el cuerpo de la petición, sin sobrescribir campos no enviados.

Resultado esperado: Al enviar solo el campo estado_inc, solo ese campo debe actualizarse en la base de datos.

Error detectado: El método Incidencia::actualizar() sobrescribía todos los campos del registro de incidencia, incluso si no se enviaban en la petición, lo que podía borrar datos existentes (como la descripción o la fecha).

Causa: La consulta SQL se construía con todos los campos siempre, usando los valores existentes como fallback, pero el método no distinguía entre campos enviados explícitamente y campos no enviados.

Solución: Reescrito Incidencia::actualizar() para construir dinámicamente la cláusula SET incluyendo solo los campos no nulos del array de datos recibido. Si un campo no se envía, simplemente no se incluye en la consulta UPDATE.

CORREGIDO

## 4. Resumen de Archivos Modificados

| Archivo | Descripción del cambio |
| --- | --- |
| fitStock-front/src/app/components/admin-dashboard/admin-dashboard.html | Eliminado *ngIf que ocultaba sidebar para clientes |
| fitStock-front/src/app/components/admin-sidebar/admin-sidebar.html | Ocultar solo opción "Usuarios" para clientes |
| fitStock-front/src/app/components/prestamo-list/prestamo-list.ts | Filtro tipo=prestable, selecciones en diccionario, batch loan creation |
| fitStock-front/src/app/components/prestamo-list/prestamo-list.html | Vista agrupada con tarjetas y selector de cantidad |
| fitStock-front/src/app/components/prestamo-list/prestamo-list.css | Estilos para tarjetas, badges y selector de cantidad |
| fitStock-front/src/app/components/producto-list/producto-list.ts | Lógica de carrito, trackBy, updateProducto |
| fitStock-front/src/app/components/producto-list/producto-list.html | Tabla horizontal, eliminado toFixed(), añadido trackBy |
| fitStock-front/src/app/components/producto-list/producto-list.css | Estilos para tabla, carrito lateral y botones |
| fitStock-front/src/app/components/material-list/material-list.ts | Filtro tipo=maquina |
| fitStock-front/src/app/components/material-list/material-list.html | Renombrado a "Máquinas" |
| fitStock-front/src/app/components/incidencia-list/incidencia-list.ts | Filtro tipo=maquina en selector de materiales |
| fitStock-front/src/app/services/productos.service.ts | Añadido método updateProducto() |
| fitStock-front/src/app/services/materiales.service.ts | getMateriales() con parámetro tipo opcional |
| fitStock-front/src/app/interfaces/app.interfaces.ts | Añadido campo tipo a la interfaz Material |
| FitStock/api/index.php | Filtro tipo en materiales, auto-asignación préstamos, auto-update estado incidencias, PUT productos |
| FitStock/models/Material.php | Añadida propiedad tipo, obtenerTodos() con filtro |
| FitStock/models/Incidencia.php | actualizar() con SET dinámico |
| FitStock/config/database.sql | Columna tipo en material, seeds de materiales y productos, sin acentos, sin usuarios duplicados |

## 5. Pruebas Pendientes / Próximos Pasos

- Verificar que el flujo de compra descuente correctamente el stock en base de datos.

- Verificar que los préstamos se registren correctamente con múltiples unidades del mismo tipo de material.

- Verificar permisos de eliminación de incidencias y préstamos para admin/entrenador.

- Probar la creación y eliminación de productos y máquinas por parte de admin/entrenador.

- Verificar que al resolver una incidencia, el material vuelva a 'operativo'.

## 6. Conclusión

Se han identificado y corregido un total de 9 errores/disfuncionalidades en la aplicación FitStock. Las soluciones aplicadas abarcan tanto el frontend Angular como el backend PHP y la base de datos MySQL. La aplicación ahora cumple con los requisitos funcionales especificados:

- Visibilidad del sidebar para todos los roles

- Filtrado correcto de materiales por tipo (máquinas vs prestables)

- Gestión de préstamos con auto-asignación para clientes

- Actualización automática del estado de máquinas al crear/resolver/eliminar incidencias

- Visualización correcta de productos con carrito de compra funcional

- Persistencia de selecciones en préstamos a través de los ciclos de detección de cambios de Angular

Documento generado el 08/05/2026